RELATÓRIO DE REPOSITÓRIO

AutoRelatório V3.2

Análise Completa | Git Commit 79d79ed | 521 Arquivos

11 de maio de 2026

# 1. Sumário Executivo

Status Geral: STÁVEL · 521 arquivos · 59 MB

Último Commit: 79d79ed (2026-05-11)

Branch: test

Contexto: Repository memory recovered · Design System TM v3 · AutoRelatório V3.2 refactor pending

# 2. Status Git

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Commit Hash | 79d79ed |
| Arquivos Alterados | 521 files |
| Tamanho | 59 MB |

# 3. Arquitetura do Projeto

## 3.1 Stack Tecnológico

Frontend: React 19 + Next.js 14 + Tailwind CSS + Framer Motion

Backend: Python + Flask (pendente integração)

Design System: TM Sempre Tecnologia v3

Storage: Google Drive (OAuth2) + local file cache

Database: Dinâmico (metadados de uploads)

## 3.2 Componentes Principais

SidebarWizard: 4 steps para configuração de scan (REFACTOR MAIOR FASE 4.1)

PreviewGrid: Grid responsivo com thumbnails animadas (REFACTOR FASE 4.2)

ConsoleWatcher: Terminal técnico em live logs (REFACTOR SIMPLES FASE 3.1)

ImageEditorModal: Fabric.js para anotações em canvas (REFACTOR PARCIAL FASE 5.1)

# 4. Plano de Refatoração Frontend V3.2

## 4.1 Status do Plano

Versão: Aprovado para Execução (2026-05-02)

Objetivo: Remover Framer Motion · Implementar Design System TM v3 · Dark mode obrigatório · Zero gradientes/efeitos futurísticos

## 4.2 Fases de Execução

FASE 1 — FOUNDATION (bloqueante)

globals.css → tokens TM, remover violações

layout.tsx → fontes, dark mode script

FASE 2 — CORE LAYOUT

page.tsx → header, layout, dark toggle

FASE 3 — COMPONENTES SIMPLES

ConsoleWatcher.tsx → terminal TM (20 min)

ProgressOverlay.tsx → overlay de loading (30 min)

FASE 4 — COMPONENTES COMPLEXOS

SidebarWizard.tsx → sidebar + overlays (2 sessões)

PreviewGrid.tsx → grid de thumbnails (1 sessão)

FASE 5 — MODAL

ImageEditorModal.tsx → shell visual (1 sessão)

AmbienteSelector.tsx → verificar e ajustar

## 4.3 Estimativa de Esforço

| Arquivo | Complexidade | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| globals.css | Alta | 1 sessão |
| layout.tsx | Baixa | 15 min |
| page.tsx | Média | 30 min |
| ConsoleWatcher.tsx | Baixa | 20 min |
| ProgressOverlay.tsx | Média | 30 min |
| SidebarWizard.tsx | Muito Alta | 2 sessões |
| PreviewGrid.tsx | Alta | 1 sessão |
| ImageEditorModal.tsx | Média | 1 sessão |

# 5. Skills Instaladas

| Skill | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| find-skills | Descoberta de skills do ecossistema | 1.5M installs |
| tm-design-system:tm-web-pages | Construção de páginas Design System TM v3 | Premium |
| docx | Processamento de documentos Word | Core |
| relatorio-preventivo | Relatórios fotográficos de vistoria | Custom |
| analista-repositorio-senior:analisar-repositorio | Análise técnica completa de repositórios | Premium |

# 6. Context7 Integração

## 6.1 Configuração Recomendada

Criar arquivo .context7rc.json na raiz do repositório com mapeamento de agentes, skills, design system e documentação técnica.

## 6.2 Estrutura do Arquivo

{

"version": "1.0",

"agents": {"autorelatorio": "python/backend", "frontend": "react/next.js"},

"skills": [/* find-skills, tm-design-system */],

"designSystem": "TM Sempre Tecnologia v3",

"docs": [/* references/ds-tokens.md, animation-patterns.md */]

}

# 7. Tarefas Pendentes

Completar git push to origin/test (commit 79d79ed está local)

Executar FASE 1 do plano de refatoração frontend (globals.css)

Implementar Context7 integration via .context7rc.json

Integração de backend Python com endpoints /api/scan, /api/generate, /api/download

Configurar CI/CD pipeline para main branch

Setup PWA com service worker

# 8. Notas Técnicas

## 8.1 Memory Recovery Status

✓ Workspace memory successfully recovered from .claude settings

✓ Session configuration files loaded (spaces.json, session state)

✓ Git history and commits accessible (79d79ed branch: test)

✓ Design System TM v3 documentation verified

## 8.2 Repository Insights

Languagens: TypeScript, Python, CSS, HTML, JSON, Markdown

Main Frameworks: React 19 · Next.js 14 · Tailwind CSS · Framer Motion (pendente remover)

Key Dependencies: Fabric.js, Google Drive API, OAuth2, Flask